|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение № 3  к договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Перечень исполнительной документации,**  **предоставляемой в 4-х экземплярах на бумажном и электронном носителе.** | | |  | | --- | | 1. Акты формы КС-2, КС-3. Постановление Госкомстата России от 11.11.1999 №100. | | 2. На отклонения от проекта прилагаются технические решения, согласованные заказчиком и главным инженером проекта. Гражданский кодекс РФ, статьи 744, 754. | | 3. Акт допуска или акт передачи объекта от обслуживающей организацией (ТСЖ, УК) к подрядной организации перед началом ремонта. Гражданский кодекс РФ, статья 747. | | 4. Акт передачи объекта от подрядной организации к обслуживающей организацией (ТСЖ, УК) после завершения ремонта. Гражданский кодекс РФ, статья 753. | | 5. Акты освидетельствовании скрытых работ. РД-11-02-2006, СНиП 3.01,01-85. | | 6. Заверенные подрядчиком копии сертификатов и/или паспортов качества на использованные материалы и стандартные изделия, в том числе пожарные и гигиенические сертификаты. | | 7. Счета-фактуры, товарные накладные на приобретенные материалы в случае, если в акте формы КС-2 они предъявлены не по ценам сборников ТСЦ (заверенные подрядчиком копии). | | 8. Фотофиксация основных этапов работ, скрытых работ. | | 9. Акт на стесненные условия при наличии специфических условий работ. | | 10. Акт на демонтируемые материалы с решением комиссии о их дальнейшей судьбе с приложением справки об его утилизации, кроме случаев, когда демонтированный материал утилизируется как строительный мусор. | | 11. Оригинал журнала производства работ, заверенный подрядчиком. РД-11-05-2007. | | 12. Расписки от собственников жилых помещений (и случае, если в этих помещениях проводились работы) об отсутствии претензий к проведенному ремонту. | | 13. КС-6а (оригинал). Постановление Госкомстата России от 11.11,1999 №100. | | 14. Паспорт заземляющего устройства. И1.13-07 ((Инструкция по оформлению приемо­сдаточной документации по электромонтажным работам» от 12.04.2007г. | | 15. Однолинейная электрическая схема. П.1.5.18 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» от 13.01.2003г. | | 16. Ведомость смонтированного электрооборудования | | 17. Акт технической готовности электромонтажных работ. И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» от 12.04.2007г. | | 18. Акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту | | 19. Опись всех предоставленных документов. | | |